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ГОДИШЕН ОТЧЕТ


за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие за 2024 г.




Програма за управление на отпадъците на община Поморие 2021-2028г. се разработва на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл.15, ал.1, т.3, чл.57 и чл.59 от Закона за опазване на околната среда, които изискват общините да разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците (НПУО). Общинската програма включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО и е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО 2021-2028 г.
Изготвянето на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на община Поморие 2021-2028 г. задължително е съобразено с всички действащи към 2021 г. нормативни актове на територията на Р България и ЕС във връзка с отпадъците, както и с указания, методики и ръководства на МОСВ и други документи, имащи отношение към управлението на отпадъците от общините. Програмата е съобразена и с актуалното европейско и национално законодателство, въвеждащо принципите на „кръгова икономика“, вземайки предвид общите принципи за опазване на околната среда, устойчивост, ресурсна ефективност, като и  въздействието върху човешкото здраве, икономиката и обществото като цяло. 
Съгласно чл. 52 ал. 2 от ЗУО, общинските програми за управление на отпадъците са секторни програми и са неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда. Изготвянето на програмата е съобразено с Методическите указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците на Министерството на околната среда и водите от август 2021 г.
Съобразно изискванията на ЗУО програмата е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на актуалния Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. (приет с решение на МС №459/17.06.2021 г.). Периодът на действие на ПУО на община Поморие съвпада с периода на действие на актуалния НПУО.
	На основание чл.52, ал. (8) от ЗУО програмата се приема от общинския съвет на съответната община, който контролира изпълнението ѝ.


1. Структура на Програмата
Съгласно изискванията на ЗУО и съобразно със структурата и съдържанието на НПУО и за гарантиране изпълнението на нормативните задължения на община Поморие, общинската програма за управление на отпадъците е разработена при съблюдаване на следната структура:
I. Въведение
II. Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците 
III. SWOT анализ
IV. Цели и приоритети
V. Подпрограми за постигане на целите с план за действие
VI. Координация с други общински и регионални планове и програми 
VII. Наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците 
VIII. Приложения – анализи на текущото състояние и тенденции 
2. Етапи при разработване на ПУО
Разработването на ПУО е извършено в три етапа:
Етап 1 – изготвяне на анализи и прогнози и основни изводи и препоръки
Етап 2 – изготвяне на Програма за управление на отпадъците
Етап 3 – осъществяване на консултации с обществеността и провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ПУО
2.1. Изготвяне на анализи и прогнози и основни изводи и препоръки (Етап 1)
Програмата за управление на отпадъците на община Поморие 2021-2028 г. се базира на изводи и препоръки в резултат на анализ на текущото състояние на отпадъците и тяхното управление в общината. Анализът на текущото състояние обхваща следните аспекти:
· Аналитичен преглед на национални и общински нормативни и програмни документи в сектор отпадъци.  Преглед на изпълнението на ПУО 2014-2020 г.
· Анализ и оценка на количества, тенденции и прогнози за вида, количествата и източниците на отпадъците, образувани на територията на община Поморие. Анализът включва: а) битови отпадъци по отпадъчни потоци, в т.ч. смесени, био- и биоразградими отпадъци, отпадъци от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло, опасни битови отпадъци, МРО; б) строителни отпадъци и отпадъци от ремонтни дейности; в) отпадъци от утайки от ПСОВ.
· Анализ на регионалната и общинската инфраструктура за управление на отпадъците и оценка на необходимостта от допълнителна инфраструктура и съотносимите към това инвестиции.
· Анализ на съществуващите схеми за управление на отпадъци и оценка на необходимостта и целесъобразността от използването на нови схеми и икономически инструменти за решаване на различни проблеми в областта на отпадъците,  както и на финансовите източници за управление на отпадъците.
· Анализ на организационния капацитет на община Поморие, свързан с управление на отпадъците, вкл. структурни звена, персонал, информационна обезпеченост, мониторинг и докладване, капацитет на общината да изпълнява контролните функции във връзка с отпадъците, регламентирани в ЗУО и в Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие.
· Информация и анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и нерегламентирани сметища за отпадъци и прилаганите мерки за тяхното възстановяване.
· Анализ и оценка на провежданите информационни кампании и други форми на работа с обществеността и бизнеса по въпросите на управление на отпадъците в предходния програмен период.
· Анализ на приложени мерки по предотвратяване образуването на отпадъци и преглед на добри практики по предотвратяване образуването на отпадъците с оглед включване на приложими такива при изготвяне на програмата.
В края на всеки от гореописаните анализи се представят най-важните тенденции, изводи и препоръки.
2.2. Изготвяне на Програмата (Етап 2)
Въз основа на заключенията от предходния етап и изготвен SWOT анализ се определят целите на ПУО, като съобразно изискванията на ЗУО целите се съобразяват с тези в НПУО 2021-2028. При формулирането им се спазват йерархията и основополагащите принципи на управление на отпадъците, въведени с европейската Рамкова директива за отпадъците и ЗУО, както и целите на политиките за климата, ефективно използване на отпадъците като ресурси и опазване на околната среда и здравето. 
Подпрограмите се съобразяват с програмите в НПУО 2021-2028 г. и включват мерки и действия за постигане на целите въз основа на работата, извършена през предходния етап. Всяка подпрограма се отнася към конкретна цел. Разглеждат се алтернативи за постигане на целите и въз основа на анализа на алтернативите се избира най-подходящата алтернатива. При разработването на подпрограмите се вземат предвид задълженията на общините съгласно ЗУО. Всяка подпрограма включва а) текстова част, в която се представят необходимостта от изпълнение на подпрограмата, съдържание и други важни съображения; б) План за действие, който се изготвя в табличен вид и в който всяка планирана мярка се описва с индикативен бюджет, източници на финансиране, график за изпълнение, отговорно звено в общината. За всяка мярка се определят целеви индикатори, чрез които ще се измерва степента на изпълнение.
В програмата са включени следните подпрограми за постигане на целите:
· Програма за предотвратяване образуването на отпадъци с 
· Подпрограма за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци;
· Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци
· Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
· Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО с
· Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки
· Програма за намаляване на количествата и на риска от депонирани битови и други отпадъци.

         Настоящият отчет включва изпълнение на дейностите заложени в програма за 2024г.     
І. Мерки към подпрограма за намаляване на количествата и риска от депонираните битови отпадъци

  Дейностите по организирано събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на населените места на общината се осъществява от дружество „Чистота Поморие“ ЕООД  съгласно договор за възлагане на ОП с предмет: „Събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Поморие; ръчно и машинно метене и миене на улици и територии за обществено ползване на територията на населените места в община Поморие; зимно поддържане на улици, тротоари и територии за обществено ползване в урбанизираната територия на гр. Поморие“. Генерираните на територията на община Поморие битови отпадъци постъпват на Претоварна станция –Несебър и Регионално депо „Братово-запад” находящо се в землището на с. Полски извор, община Камено”.
         Количествата на събраните смесени битови отпадъци от общинската система за сметосъбиране и сметоизвозване, генерирани на територията на община Поморие през 2024г. са посочени в съответните таблици.
Таблица 1
Генерирани отпадъци по населени места 2024 г. в тонове

	2024
	яну.24
	фев.24
	мар.24
	апр.24
	май.24
	юни.24
	юли.24
	авг.24
	сеп.24
	окт.24
	ное.24
	дек.24

	Поморие
	307,88
	255,73
	312,36
	349,59
	345,62
	431,19
	808,71
	824
	512,92
	369,03
	311,18
	320,86

	Ахелой
	82,06
	84,76
	80,06
	140,46
	139,58
	139,28
	203,1
	218,16
	161,46
	113,3
	93,7
	93,74

	Каблешково
	82,73
	89,75
	82,73
	120,79
	119,89
	100,38
	120,76
	122,64
	102,1
	130,9
	104,14
	85,66

	Населени места
	240,93
	235,4
	277,01
	330,5
	328,71
	332,13
	354,01
	354,64
	329,56
	359,59
	317,38
	268,92




Таблица 2
Генерирани количества отпадъци на територията на град Поморие 
	Поморие
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	



	
	
	
	
	
	

	януари
	169,26
	230,2
	242,36
	225,4
	307,88
	
	
	
	
	
	
	

	февруари
	171,44
	242,66
	235,7
	227,98
	255,73
	
	
	
	
	
	
	

	март
	242,4
	312,6
	292,38
	317,98
	312,36
	
	
	
	
	
	
	

	април
	234,06
	332,1
	366,53
	320,98
	349,59
	
	
	
	
	
	
	

	май
	275,4
	374,12
	398,04
	467,1
	345,62
	
	
	
	
	
	
	

	юни
	331,1
	399,72
	429,18
	458,62
	431,19
	
	
	
	
	
	
	

	юли
	552,34
	616,54
	738,7
	696,37
	808,71
	
	
	
	
	
	
	

	август
	569,96
	748,74
	934,63
	794,53
	824
	
	
	
	
	
	
	

	септември
	443,1
	477,98
	583,02
	475,27
	512,92
	
	
	
	
	
	
	

	октомври
	340,42
	338,29
	374,28
	318,74
	369,03
	
	
	
	
	
	
	

	ноември
	310,6
	380,9
	355,61
	294,52
	311,18
	
	
	
	
	
	
	

	декември
	320,3
	312,1
	301,61
	236,85
	320,86
	
	
	
	
	
	
	

	
Общо
	3960,38
	4765,95
	5252,04
	4834,34
	5149,07
	
	
	
	
	
	
	

	

% спрямо 
предходната година
	
	17%
	9%
	-9%
	6%
	






	
	
	
	
	
	
























Таблица 3

Генерирани количества отпадъци гр. Ахелой

	Ахелой
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	



	
	
	
	
	
	

	януари
	83,5
	73,1
	55,44
	87,66
	82,06
	
	
	
	
	
	
	

	февруари
	73,42
	71,3
	63,96
	66,66
	84,76
	
	
	
	
	
	
	

	март
	81,14
	76,1
	70,74
	107,8
	80,06
	
	
	
	
	
	
	

	април
	88,28
	81,2
	63,58
	87,66
	140,46
	
	
	
	
	
	
	

	май
	90,13
	87,1
	97,3
	129,76
	139,58
	
	
	
	
	
	
	

	юни
	97,3
	89,5
	84,96
	150,88
	139,28
	
	
	
	
	
	
	

	юли
	104,2
	93,2
	94,4
	222,26
	203,1
	
	
	
	
	
	
	

	август
	108,1
	96,12
	93,2
	247,06
	218,16
	
	
	
	
	
	
	

	септември
	106,7
	91,04
	91,3
	146,3
	161,46
	
	
	
	
	
	
	

	октомври
	93,1
	81,66
	66,66
	100,94
	113,3
	
	
	
	
	
	
	

	ноември
	87,3
	63,2
	97,12
	84,74
	93,7
	
	
	
	
	
	
	

	декември
	89,6
	72,94
	54,94
	82,9
	93,74
	
	
	
	
	
	
	

	Общо
	1102,77
	976,46
	933,6
	1514,62
	1549,66
	
	
	
	
	
	
	

	% спрямо предходнатра година
	


	-13%
	-5%
	38%
	2%
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















Таблица 4

Генерирани количества отпадъци гр. Каблешково

	Каблешково
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	



	
	
	
	
	
	

	януари
	71,32
	78,3
	65,2
	80,22
	82,73
	
	
	
	
	
	
	

	февруари
	68,14
	75,2
	68,1
	50,42
	89,75
	
	
	
	
	
	
	

	март
	77,32
	83,2
	73,18
	70,48
	82,73
	
	
	
	
	
	
	

	април
	79,52
	89,1
	75,12
	74,48
	120,79
	
	
	
	
	
	
	

	май
	81,32
	92,26
	96,17
	104,68
	119,89
	
	
	
	
	
	
	

	юни
	86,2
	91,12
	97,2
	100,68
	100,38
	
	
	
	
	
	
	

	юли
	92,1
	98,72
	98,16
	99,63
	120,76
	
	
	
	
	
	
	

	август
	98,2
	99,69
	98,6
	109,93
	122,64
	
	
	
	
	
	
	

	септември
	92,6
	96,12
	94,4
	112,53
	102,1
	
	
	
	
	
	
	

	октомври
	87,2
	86,38
	72,12
	116,83
	130,9
	
	
	
	
	
	
	

	ноември
	81,1
	85,2
	80,82
	113,53
	104,14
	
	
	
	
	
	
	

	декември
	83,2
	79,15
	60,82
	96,83
	85,66
	
	
	
	
	
	
	

	Общо
	998,22
	1054,44
	979,89
	1130,24
	1262,47
	
	
	
	
	
	
	

	
% спрямо предходнатра година
	
	5%
	-8%
	13%
	10%
	



	
	
	
	
	
	













Таблица 5
Генерирани количества битови отпадъци по населени места

	Населени места
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	



	
	
	
	
	
	

	януари
	198,46
	263,14
	281,16
	332,88
	240,93
	
	
	
	
	
	
	

	февруари
	218,32
	251,3
	279,3
	277,64
	235,4
	
	
	
	
	
	
	

	март
	298,46
	400,26
	332,78
	357,94
	277,01
	
	
	
	
	
	
	

	април
	321,56
	407,3
	396,13
	360,94
	330,5
	
	
	
	
	
	
	

	май
	355,79
	423,52
	434,05
	403,5
	328,71
	
	
	
	
	
	
	

	юни
	415,5
	399,3
	468,34
	404,62
	332,13
	
	
	
	
	
	
	

	юли
	426,3
	604,6
	498,3
	414,72
	354,01
	
	
	
	
	
	
	

	август
	463,18
	630,15
	542,23
	494,52
	354,64
	
	
	
	
	
	
	

	септември
	487,36
	520,16
	483,7
	481,3
	329,56
	
	
	
	
	
	
	

	октомври
	380,1
	404,49
	420,48
	380,93
	359,59
	
	
	
	
	
	
	

	ноември
	317,2
	402,12
	433,17
	365,53
	317,38
	
	
	
	
	
	
	

	декември
	325,64
	342,85
	404,73
	331,78
	268,92
	
	
	
	
	
	
	

	Общо
	4207,87
	5049,19
	4974,37
	4606,3
	3728,78
	
	
	
	
	
	
	

	% спрямо предходнатра година
	
	17%
	-2%
	-8%
	-24%
	


	
	
	
	
	
	







Броят  на съдовете за събиране на отпадъци по населени места в Община Поморие към дата 31.12.2024г. са дадени в 


Таблица 6













	Населено място
	Кофи 240л
брой
	Бобри
брой
	4куб
брой 

	Поморие
	6613
	576
	6

	Каблешково
	1126
	108
	-

	Ахелой
	1232
	195
	-

	Кв.Каменар
	317
	16
	-

	Александрово
	176
	13
	-

	Бата
	434
	21
	-

	Белодол
	192
	3
	-

	Габерово
	240
	13
	-

	Дъбник
	285
	14
	-

	Косовец
	92
	2
	-

	Медово
	
	45
	-

	Порой
	356
	38
	-

	Страцин
	402
	21
	-

	Лъка
	
	48
	-

	Гълъбец
	488
	20
	-

	Горица
	487
	36
	-

	Козичино
	
	21
	-




За гр. Поморие – улични кошчета за битови отпадъци - 430 бр. 


Морфологичен състав

Съгласно разработен за нуждите на Община Поморие доклад за определяне морфологичния състав на отпадъците, генерирани на нейна територия е характерна сезонната неравномерност и колебания в състава на отпадъците, дължаща се на туристопотока.

Първоначалните  резултати от определяне морфологичния състав на битовите отпадъци съгласно методиката са показани в 


Таблица 7


	Морфологична фракция
	Зима %
	Пролет
%
	Лято
%
	Есен
%
	Средногодишен
Морфологичен състав%

	храна
	29,54
	15,71
	21,92
	24,25
	22,86

	хартия
	2,72
	1,86
	2,85
	2,23
	2,41

	картон
	0,18
	1,13
	0,31
	0,14
	0,44

	пластмаса
	18.45
	9,10
	15,61
	15,09
	14,57

	текстилни
	2,27
	0,40
	1,15
	1,08
	1,22

	гума
	0,27
	0,64
	0,23
	0,22
	0,34

	кожа
	3.63
	0,00
	0,00
	2,89
	1,63

	градински
	3.00
	16,35
	11,00
	11,45
	10,45

	дърво
	0,09
	4,71
	0,45
	0,07
	1,33

	стъкло
	9.50
	10,85
	1,10
	7,80
	7,31

	инертни
	16.47
	12,18
	21,00
	13,52
	15,80

	метали
	1.45
	2,90
	2,77
	2,14
	2,31

	опасни
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Други-неопасни
	12.40
	24,17
	21,61
	19,12
	19,32

	Общо
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%



Фракцията "други" представлява отпадъци, които се намират в състояние, което не позволява те да бъдат причислени към някоя от определените фракции с методите на морфологичния анализ. Тези неопределими отпадъци са често в доста големи количества, особено когато са минали през камион с компактиращо устройство, достигащи над 50% при някои анализи. По тази причина те не следва да се пренебрегват. От друга страна не съществува приложима процедура, с която може да се определи какво точно се съдържа в тях. От някои анализи и органолептични заключения е стигнато до заключението, че те съдържат около 65% инертни несортируеми материали (строителни, пепел от твърди горива, пръст, сгур) и около 25% биоразградими отпадъци. 
Когато не разполага с други данни,  общината използва референтните данни, за да преразпредели фракцията "други", както е приложено.

Таблица 8
	
	Морфологична фракция
	% съдържание в „други”

	храна
	2,12

	Хартия и картон
	0,5

	пластмаса
	0,5

	текстилни
	0,1

	гума
	0,0

	кожа
	0,0

	градински
	8,0

	дърво
	0,1

	стъкло
	2,0

	инертни
	6,0

	метали
	0,0

	опасни
	0,0

	Общо
	19,32%





Таблица 9
	Морфологична фракция
	Средногодишен
Морфологичен състав %
	Средногодишен
Морфологичен състав% заедно с %  фр. други

	храна
	22,86
	24,98

	хартия
	2,41
	2,81

	картон
	0,44
	0,54

	пластмаса
	14,57
	15,07

	текстилни
	1,22
	1,38

	гума
	0,34
	034

	кожа
	1,63
	1,63

	градински
	10,45
	18,45

	дърво
	1,33
	1,43

	стъкло
	7,31
	9,31

	инертни
	15,80
	22,80

	метали
	2,31
	2,31

	опасни
	0,00
	0,00

	Други-неопасни
	19,32
	0,00

	Общо
	100%
	100%





Реализираните в рамките на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“,  морфологични анализи на състава и количеството на битовите отпадъци, изпълняват ангажимента на общините по чл.8, ал.3 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, да извършват на всеки пет години морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, като анализите ще бъдат валидни в периода 2019-2024 година. 

Поради изтичане срока на действие в края на 2024г. община Поморие възложи изготвянето на актуален морфологичен анализ на битовите отпадъци съобразно нормативните изисквания на чл.28а, ал.2 от Наредба7/2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

През 2024 г. Община Бургас като водеща община в Регионално сдружение за управление на отпадъците  - Регион Бургас подготви и подаде проектно предложение за „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ на стойност 6 510 604,80 лв. Сключен е договор за БФП по ПОС 2021-2027  на 29.08.2024г. 
Участието на Община Поморие  е със средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.
През 2024г. се използва Клетка 2 на Регионално депо „Братово“.


ІІ. Мерки към подпрограма за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради


През 2024 г. от строителните фирми на общинските площадки за временно съхранение на земни маси са генерирани 590 куб.м. земни маси. На регионално депо „Братово“ са транспортирани 60,24т. строителни отпадъци. На общинската площадка за разделно събиране на отпадъци от бита е позициониран специализиран контейнер с вместимост 10 куб.м. за събиране на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата.
В издадените разрешения за строеж на възложителите изрично се поставя условие строителните отпадъци и излишни земни маси  от строителството да се транспортират след издаване на направление от общината за транспортиране до съответната претоварна станция или регионално депо на фирми извършващи дейности по третиране на тези потоци отпадъци при спазване на чл.11 от Закона за управление на отпадъците и чл.25 от Наредба №9 на ОС-Поморие.
В рамките на текущите задължения на администрацията се осъществява контрол за изпълнение на изискванията на ЗУО относно строителните отпадъци и Наредба № 9 за управление на дейностите по отпадъците на ОС-Поморие.

Мярка: Включване в тръжните документи за строителство, рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на общински пътища на изискването за влагане в строежите на рециклирани строителни материали от съоръжението за рециклиране на строителни отпадъци на ПС-Несебър
- В проектите на договорите за възлагане на обществена поръчка в раздел „Права и задължения на изпълнителя“, съответния изпълнител се задължава да спазва изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни отпадъци приета с ПМС 267 от 5.12.2017г. 



 ІІI. Мерки към Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Поморие, за градовете Поморие и Ахелой, се реализира от организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОБУЛПАК“ АД, чрез подизпълнители, като за 2024г. „Чистота Поморие“ ЕООД обслужваше жълтите контейнери за хартиени, пластмасови и метални опаковки с кратност три пъти седмично в периода 01.06-30.09 и два пъти седмично в периода 01.10-31.05. Зелените контейнери за стъклени опаковки се обслужват също от „Чистота Поморие“ ЕООД два пъти месечно в периода 01.06-30.09 и веднъж месечно в периода 01.10 -31.05

     Във връзка с промените в наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки /ДВ бр.60 от 2018г./, съгласно договор за сътрудничество „ЕКОБУЛПАК“ АД предоставя  на Община Поморие годишен отчет за функционирането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Поморие.

    Към 31.12.2024 г. съгласно схема утвърдена от Кмета на Община Поморие, на територията на община Поморие са разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки: разположени са 113 броя от типа  ЖЪЛТИ контейнери за разделно събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки от типа БОБЪР ЖЪЛТ с обем 1100 л  и 105 броя контейнери за стъклени опаковки тип ИГЛУ ЗЕЛЕНО с обем 1400 л.

Целта на системата за разделно събиране е редуциране на количествата на отпадъците предназначени за депониране и използването им като суровинни и енергийни източници. Анализите на предоставените данни относно  разделно събраните отпадъци, показват все още ниска обществена активност и липса на нагласа, което предполага полагането на повече усилия от страна на общинската администрация за по-честата информираност на гражданите за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки от битовата дейност, както и прилагането на икономически стимули за домакинствата за  разделното събиране на тези видове отпадъци. В тази връзка през 2023г. Община Поморие стартира реализацията на  проект „Холистичен подход в управлението на отпадъците при прехода към кръгова икономика“ по Програма LIFE на Европейската комисия (ЕК) Идеята на проекта е разработване и частичното прилагане на иновативна схема за управление на отпадъците в община Поморие.

  



Количеството на събраните отпадъци от опаковки чрез изградената от „ЕКОБУЛПАК“ АД система и предадените за рециклиране материали, получени след сепарирането по видове, за 2024г. са съответно:

Таблица 10

	ОТЧЕТ 
за отпадъците от опаковки
събрани и сепарирани от ЕКОБУЛПАК АД от системата за разделно събиране в Община Поморие за 2024г.

	Постъпили отпадъци от опаковки
	(тона)
	1328,340

	от тях рецикпируеми:
	
	

	Хартия
	(тона)
	130.340

	Пластмасови продукти за еднократна употреба бутилки до 3л.
	
	18.600

	Пластмаса
	(тона)
	75.520

	Метал
	(тона)
	0.000

	Стъкло
	(тона)
	46.900

	ОБЩО 
рециклируеми отпадъци   от опаковки
	(тона)
	271.360


    

В таблицата са обобщени данните за събраните през цялата година количества отпадъци от контейнерите на ЕКОБУЛПАК АД, разположени на територията на община Поморие, които са постъпили за предварително третиране на входа на сепариращата инсталация на фирма ЕКОБУЛСОРТ ЕАД гр. Несебър. Получените количества след сепарирането на тези отпадъци са предадени в рециклиращи заводи, а оставащите негодни за рециклиране отпадъци са предадени на посочено от общината депо. Делът на рециклируемите материали е 20,43%

ЕКОБУЛПАК АД предостави на община Поморие информационно-образователни материали популяризиращи ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Поморие – за гр. Поморие и гр. Ахелой. Образователните материали се предоставят на училищата и детските градини в община Поморие. 

Ефективността на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки е в пряка зависимост от една страна от полагане на усилия относно информираността на населението  за нуждата от разделно събиране на отпадъците, както и контрола от страна на общинската администрация за предотвратяване повреждането или унищожаването на съдовете за събиране, и от друга съзнанието на гражданите за необходимостта от работеща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.



IV. Мерки към подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци и Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци.

Община Поморие участва успешно, като партньор с Община Бургас и Община Несебър в реализирането на проектно предложение „Изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.004  „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци”, по Приоритетна ос 2 „Отпадъци” от Оперативна програма  „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Водещ бенефициент е Община Бургас. 
   
Кратко описание на проекта: Настоящият проект е интегриран подход в управлението на отпадъците и включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци формирани на територията на общините Бургас, Несебър и Поморие, както и изграждане на технически обезпечена система за събирането им при източника и транспортиране до инсталацията. Проектът прилага мерки, които са от по-висок ред в йерархията за управление на отпадъците. Технологичното решение създава условия за прилагане на най-добрите налични технологии и приложимите нормативни изисквания. 
Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас, която е в съответствие с основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно „намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци“.


Реализирани дейности по проекта:

Над 300 броя нови кафяви кофи от 120 л за събиране на биоразградими отпадъци бяха раздадени безвъзмездно на търговските обекти в Поморие преди началото на активния летен сезон. Освен заведенията, нови кофи  получиха  училищата, детските градини, МБАЛ – Поморие, хотели, пазари и други обекти, генериращи биоразградими отпадъци. Кофите са обозначени с надпис „Само за хранителни отпадъци“, Дейността е във връзка с реализирането на проекта между общините Бургас, Поморие и Несебър, чрез който в края на 2023г. година в Бургас бе официално открита най-модерната в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци.
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Анаеробната инсталация разполага с капацитет за преработка на 30 000 тона отпадъци годишно. Системата е цялостна, състои се от чисто нови контейнери и съответните моторни превозни средства, които ежедневно ще обслужват тези контейнери безплатно на територията на трите общини по проекта. Чрез едни от най-съвременните уреди и системи, процесите по преработка на отпадъците функционират на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес се получава компост и метан. От полученият биогаз се очаква да бъде получавана около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия.
Освен на търговските обекти,  предстои да бъдат раздадени още над 1300 кафяви кофи на гражданите в гр. Поморие, гр. Каблешково и гр. Ахелой.
Предстои и разяснителна кампания, в която гражданите и бизнеса да бъдат запознати с измененията на Наредба № 9 на Общински съвет – Поморие, която забранява неконтролираното изгаряне на биоотпадъци; депонирането и/или обезвреждането на им, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната; изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци и др.
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През 2024г. от разположените на територията на търговските обекти на гр. Поморие специализирани контейнери са събрани 429,13т. биоотпадъци.

Община Поморие реализира проект „Холистичен подход в управлението на отпадъците при прехода към кръгова икономика“ по Програма LIFE на Европейската комисия (ЕК) Идеята на проекта е разработване и частичното прилагане на иновативна схема за управление на отпадъците в община Поморие, като за добра практика е разработената и изпълнявана схема за управление на отпадъците в град Парма, Италия. Проектът ще е с продължителност около 3 години.

С информационна кампания за ползите от разделното събиране на отпадъците Община Поморие стартира изпълнението на проекта. Пилотният район по проекта е целият квартал „Свобода“ в гр. Поморие или общо 32 блока, с около 1000 домакинства.
За всеки жилищен блок е определен отговорник, който ще следи за правилното разпределение на потоците отпадъци и ще съдейства за решаване и отстраняване на възникнали проблеми и неудобства по време на тестовия период. Целта на кампанията е да бъде намалено количеството на общия битов отпадък, което е от определящо значение за начисляване на такса смет за домакинствата. Намаляването му може да се постигне само чрез съвестно и отговорно разделно събиране на рециклируемите отпадъци и на биоразградимите такива, които подлежат на повторна обработка за произвеждане на газ метан и компост. Пример за постигнати резултати е кампанията проведена за един месец само в един блок в Поморие, живущите в който успяха да намалят количеството на общия си отпадък със 70%, което означава и намаляване на  дължимата такса за сметоизвозване със същия процент при влизане в сила на новите разпоредби на Закона за местните данъци и такси.
Този проект пряко засяга всички жители на Поморие. Намаляването на разходите за сметоизвозване и депониране ще ни даде възможност да подобрим много от другите дейности на предприятието „Чистота Поморие“, което също пряко ще се отрази на града и облика му.“
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Всички домакинства в кв. „Свобода“, гр. Поморие получиха кафяви кухненски кошчета и биоразградими торбички, които да изхвърлят собственоръчно в кафявите кофи за хранителни отпадъци; зелени чували за отпадъците от стъкло, които също ще се изхвърлят собственоръчно в зелените контейнери, както и жълти чували за събиране на пластмаса, хартия и метал, които веднъж седмично ще се оставят във входното помещение на блока.
В продължение на шест месеца жълтите чували ще бъдат преглеждани от ангажирани в процеса отговорници към всяка сграда и от експерти от Общината, след което ще се събират от специализиран автомобил на „Чистота – Поморие“ и транспортирани до площадка за рециклиране. Целта е да се проследи процесът на разделно събиране на отпадъците още от дома и при несъответствия да се проведат допълнителни консултации с домакинствата.Смесеният битов отпадък, който не може да бъде рециклиран се изхвърля в съществуващите и сега контейнери за смесен битов отпадък.

За 2024г. в резултат разделното събиране на отпадъци от домакинствата на пилотния район кв. „Свобода“, гр. Поморие са събрани:

Биоразградими отпадъци – 7 795 кг
Смесени битови отпадъци – 93 920 кг
Пластмаса, хартия, метал  - 4780 кг
Стъкло – 1 560 кг.

През 2024 г. Община Поморие приключи проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие ведно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществи с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
Проектът се изпълни в партньорство с Местна инициативна рибарска група /МИРГ / – Поморие и с организация от държавите донори – International Development Norway AS. 
Основната дейност по проекта бе закупуването на 2 броя високотехнологични водни дрона за събиране на плуващи на повърхността на водата отпадъци, като полиетиленови торби, битови пластмаси, изоставени хрилни мрежи и др. Дроновете могат да откриват химикали във водата и да събират данни за морската среда. По този начин бе осъществено почистване, мониторинг и управление на водите на целевата акватория по проекта, а именно – крайбрежието на Черно море на територията на община Поморие, река Ахелой и Поморийското солено езеро.
На база на събраната информация са изготвени базов, междинен и окончателен сравнителен анализ на състоянието на водите, както и система за опазването им от земните източници на замърсяване и човешката дейност.
Събраните данни бяха използвани в информационна и в образователна кампания, проведени сред преподаватели по предмети, включващи материал в областта на морската околна среда, както и сред ученици 7-12 клас от СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие и  ПГТ „Алеко Константинов“ – гр. Поморие, относно източниците на замърсяване на морските води и повторното използване на събрани отпадъци.
В рамките на  проекта бяха изработени 3 късометражни филма и 3 рекламни клипа за повишаване на осведомеността на широката общественост във връзка с реализираните инициативи за намаляване на замърсяването на морската среда.


Мярка: Провеждане на информационна кампания за разделно събиране на масово разпространени отпадъци /МРО/ - информацията по проведените кампании се публикува на официалната електронна страница на община Поморие.

Мярка: Организиране и провеждане на ежегодни кампании за разделно събиране на МРО- отпадъци от опаковки, ненужни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и др. - През отчетната 2024 г.  бяха организирани общо 
2 бр кампании. 

Събрани отпадъци:
2024г. – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 4,3 тона, едрогабаритни отпадъци – 24  тона.
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Община Поморие разполага с действаща площадка за разделно събиране на отпадъци от бита вкл. едрогабаритни и опасни отпадъци.
С Решение № 02-ДО-514-00 от 04.12.2018г. на РИОСВ-Бургас, Община Поморие получи разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадката с местонахождение: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, част от поземлен имот с идентификатор 57491.505.5 по КККР на гр. Поморие, целият с площ от 10495 кв. м. от които площадката е с площ от 500 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Поморие, ул. „Промишлена“ №5. 
 
През 2024г. г. на площадката са събрани следните количества отпадъци: обемни отпадъци с код 20 03 07 в количество 3,66 тона.

     Съгласно  договор за създаване на система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла на територията на община Поморие подписан с организация по оползотворяване на отпадъци - „Ойл Рециклейшън“ ЕООД, за 2024г. няма събрани количества отработени масла от физически лица на територията на гр. Поморие.

През 2024г. съгласно договор между община Поморие и „Евротекс“ ЕООД от организираната система за разделно събиране, съхранение, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла на територията на община Поморие са събрани 18 127 кг. отпадъци от облекла с код 20 01 10 от контейнерите позиционирани в града. 

Мярка: Публикуване на информация за местонахождението на площадките за разделно събрани отпадъци

 - На официалната електронна страница на Община Поморие гражданите могат да получат актуална информация за юридическите лица извършващи дейности с отпадъци на територията на общината, както и площадките, на които се извършват дейности с отпадъци.

 V. Дейности свързани с екологичното образование в училищата и детските градини
Приоритет на педагогическата колегия е екологичното образование сред децата от най-ранна възраст така и сред по-големите ученици. По екологични образователни програми работят детските градини и училищата на територията на общината. През учебната 2023/2024г. се осъществиха многобройни дейности с екологична насоченост в следните учебни заведения:

СУ „Иван Вазов“ гр. Поморие , ОУ “Хр. Ботев“ гр. Поморие,  ОУ “Хр. Ботев“ гр Ахелой, 
ОУ “Хр. Ботев“ с. Бата, ОУ „Отец Паисий“ с. Страцин, ОУ „Г. Ст. Раковски“ с. Гълъбец
ОУ “Хр. Ботев“ с. Горица, ОУ „Св. П. Хилендарски“ гр. Каблешково, НУ „К.Величков“ с. Габерово

VI. Мерки свързани с контролна дейност във връзка с изпълнение на ангажиментите произтичащи от Закона за управление на отпадъците

 В изпълнение на изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 3, 12 и 15 от Закона за управление на отпадъците са уведомени всички кметове на населени места на територията на община Поморие за предприемане на незабавни действия свързани с дейности по почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, действия по почистване на отпадъците от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за поддържане, действия по почистване на нерегламентираните замърсявания, както и предприемане на мерки относно предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места в землищата на населените места. Кметовете на населените места в общината са предприели съответните мерки по почистване на нерегламентирани замърсявания.
Контролните звена към общинската администрация извършват текущ контрол във връзка с установяване на нерегламентирани замърсявания, както и по сигнали на граждани относно нарушения по ЗУО, подзаконовите нормативни документи и общински наредби по управление на отпадъците. 
Почистени бяха замърсени терени в м. „Кротиря“, м. „Божурите“, кв. Каменар,  гр. Поморие, каналът свързващ Поморийско езеро с Черно море, както и терени в землището на гр. Ахелой.
Във връзка със задълженията на кметовете на общини по чл. 19, ал.3 т.3 и 15 от Закона за управление на отпадъците бяха почистени улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии от населените места предназначени за обществено ползване.
По Наредба 2 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Поморие, от длъжностни лица към звено „Обществен ред и сигурност“ са съставени общо 9 бр. АУАН.

VII. Административни мерки и участие на обществеността в процесите свързани с управлението на отпадъците на територията на община Поморие.

  На територията на Община Поморие се прилага Наредба за изменение и допълнение на Наредба 9 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Поморие, и Наредба 2 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Поморие. 

Ежегодно общинска администрация съвместно с организацията по оползотворяване на отпадъци „Екобулпак” АД провежда информационна кампания за популяризиране на ползите от  системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включваща разпространение на брошури, листовки и плакати с инструкции за разделно събиране сред училищата в Община Поморие. 
През 2024г. в рамките на  националната екокампания „Да изчистим България заедно“, при доброволчески труд бяха събрани 8,36 т.

Проведени бяха и ежегодните кампании за събиране на масово разпространени отпадъци на територията на гр. Поморие като негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,  едрогабаритни отпадъци.
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Поморие

2020	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	169.26	171.44	242.4	234.06	275.39999999999998	331.1	552.34	569.96	443.1	340.42	310.60000000000002	320.3	2021	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	230.2	242.66	312.60000000000002	332.1	374.12	399.72	616.54	748.74	477.98	338.29	380.9	312.10000000000002	2022	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	242.36	235.7	292.38	366.53	398.04	429.18	738.7	934.63	583.02	374.28	355.61	301.61	2023	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	225.4	227.98	317.98	320.98	467.1	458.62	696.37	794.53	475.27	318.74	294.52	236.85	2024	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	307.88	255.73	312.36	349.59	345.62	431.19	808.71	824	512.91999999999996	369.03	311.18	320.86	



Ахелой


2020	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	83.5	73.42	81.14	88.28	90.13	97.3	104.2	108.1	106.7	93.1	87.3	89.6	2021	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	73.099999999999994	71.3	76.099999999999994	81.2	87.1	89.5	93.2	96.12	91.04	81.66	63.2	72.94	2022	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	55.44	63.96	70.739999999999995	63.58	97.3	84.96	94.4	93.2	91.3	66.66	97.12	54.94	2023	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	87.66	66.66	107.8	87.66	129.76	150.88	222.26	247.06	146.30000000000001	100.94	84.74	82.9	2024	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	82.06	84.76	80.06	140.46	139.58000000000001	139.28	203.1	218.16	161.46	113.3	93.7	93.74	



Каблешково

2020	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	71.319999999999993	68.14	77.319999999999993	79.52	81.319999999999993	86.2	92.1	98.2	92.6	87.2	81.099999999999994	83.2	2021	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	78.3	75.2	83.2	89.1	92.26	91.12	98.72	99.69	96.12	86.38	85.2	79.150000000000006	2022	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	65.2	68.099999999999994	73.180000000000007	75.12	96.17	97.2	98.16	98.6	94.4	72.12	80.819999999999993	60.82	2023	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	80.22	50.42	70.48	74.48	104.68	100.68	99.63	109.93	112.53	116.83	113.53	96.83	2024	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	82.73	89.75	82.73	120.79	119.89	100.38	120.76	122.64	102.1	130.9	104.14	85.66	



Населени места

2020	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	198.46	218.32	298.45999999999998	321.56	355.79	415.5	426.3	463.18	487.36	380.1	317.2	325.64	2021	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	263.14	251.3	400.26	407.3	423.52	399.3	604.6	630.15	520.16	404.49	402.12	342.85	2022	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	281.16000000000003	279.3	332.78	396.13	434.05	468.34	498.3	542.23	483.7	420.48	433.17	404.73	2023	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	332.88	277.64	357.94	360.94	403.5	404.62	414.72	494.52	481.3	380.93	365.53	331.78	2024	януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември	240.93	235.4	277.01	330.5	328.71	332.13	354.01	354.64	329.56	359.59	317.38	268.92	
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